USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE



Ryszard Ruszkiewicz

os. Jagiellońskie 86/8

64-000 Kościan

tel.:603 802 249



# 

# **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

# **WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

# 

# **CPV**: 45233120/6Roboty w zakresie budowy dróg

OBIEKT: **BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO**

**W PASIE UL. MOROWNICKIEJ I WODNEJ**

**W ŚMIGLU**

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Śmigiel

Pl. Wojska Polskiego 6

64-060 Czempiń

BRANŻA:drogowa

PROJEKTANT: mgr inż. R Ruszkiewicz

nr ewid. upraw. projekt.:313/81/Lo

UW Leszno

# Kościan grudzień 2016 r.

Zawartość:

STT D – 00.00.00 Wymagania ogólne

SST D – 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

SST D – 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

SST D – 01.02.04 Rozbiórka elementów dróg

SST D – 02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne

SST D – 02.01.01 Wykonanie wykopów

SST D – 02.03.01 Wykonanie nasypów

SST D – 03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

SST D – 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek

SST D – 03.03.02 Drenaż francuski

SST D – 04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem

SST D – 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

SST D – 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

SST D – 04.05.00 Stabilizacja gruntu-ogólne

SST D – 04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem

SST D – 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asf. w. ścieralna

SST D – 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asf. w. wyrówn. i wiążąca

SST D – 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

SST D – 06.01.01 Umocnienie pow. skarp, rowów

SST D – 07.01.01 Oznakowanie poziome

SST D – 07.02.01 Oznakowanie pionowe

SST D – 08.01.01 Krawężniki betonowe

SST D – 08.03.01 Betonowe obrzeże chodnikowe